附件1
单位（部门）重点领域、关键环节廉政风险排查登记表
单位（部门）：  现代教育技术中心                     填表时间：    2017 年9 月18日 
	单位（部门）主要职权
	1、校园网络管理。2、校园网络设备、软件采购。3、校园信息化建设

	序号
	风险点
	等级
（高、中、低）
	风险表现形式
	防控措施
（根据需要删减）
	措施状态
（已建立A,拟建立B）
	责任人
	完成时限
	梳理汇总

	1
	网络管理
	低
	1.未按照需求调配服务器资源；
2.网络配置不科学，不能及时处理网络设备故障
	1. 严格按照使用部门需求，科学合理地申购、调配服务器资源，防止资源浪费；
	A
	黄艳虹、郑怀宇、谢超群
	
	已建立防控措施：2条
拟建立防控措施：＿条

	
	
	
	
	2. 已购置网络管理软件，申请网络设备维护更新经费、根据使用情况对网络设备升级更新
	A
	黄艳虹、王永中
	
	

	2
	校园网络设备、软件采购
	中
	1.未按照具体使用需求进行软硬件申购工作，未合理制定计划和申请预算；
2.设备及软件的采购计划和预算未能做好充分调研，造成浪费
	1. 严格根据实际需求，制定计划时严格按需购买，选择最佳性价比设备，不配置无用功能模块，节约学校资金。
	A
	黄艳虹、郑怀宇
	
	已建立防控措施：3条
拟建立防控措施：＿条

	
	
	
	
	2.严格按照《福建中医药大学仪器设备管理办法》和《福建中医药大学网络设备及软件管理制度(试行)》等相关制度进行软硬件的申购工作
	A
	
	
	

	
	
	
	
	3. 申购前做好充分调研，结合同行业或同地区成交案例做好计划和预算
	A
	黄艳虹、郑怀宇
	
	

	3
	校园信息化建设
	中
	1.未能根据合同的要求，做好监督和管理作用。对已订立合同执行情况监督检查不够，可能导致立合同执行不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。
2.开发公司人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致开发项目合同得不到有效执行
	1.信息系统在开发过程与业务部门积极配合，确保功能满足需求。
	A
	黄艳虹、郑斌、郑怀宇、游文辉、王永中、王建烽、谢超群、赖筱雪
	
	已建立防控措施：2条
拟建立防控措施：＿条

	
	
	
	
	2.严格按照制度和合同要求对项目进行监督。
项目验收由资产管理处组织有关技术人员、业务部门及各相关部门等共同参与验收。按照《福建中医药大学经济合同管理办法》的要求对项目进行验收。
	A
	
	
	

	单位负责人
签  字：   
                       年    月   日（盖章）
	
校纪委办
审核意见
                                
年    月      日



